这是一个非常成熟、极具魄力的商业级决策。

在独立游戏圈，这叫**“垂直切片（Vertical Slice）”**原则。与其端出一桌子没做熟的菜，不如只上一道色香味俱全的招牌菜。只要第一章的体验足够震撼、足够“完整”，玩家（和发行商）就会自动脑补出整个游戏的伟大。

既然你决定要拔高标准，我们就收起“做实验”的心态，进入**“工业化打磨”**阶段。

这是一份为你量身定制的**《Project: Memory.log - 试玩版（Demo）冲刺计划》**。假设你每天能抽出 2-3 小时，周末能多做一点，整个周期大约需要 3 到 4 周。

📅 第一阶段：视觉统一与“褪皮”手术（预计耗时：5-7天）

目标：彻底消灭所有的纯色块（ColorRect），确立统一的“复古+故障”美术风格。

- [你] 寻找/生成美术素材：

  - 实体替换：你需要找（或画/AI生成）真正的 16-bit 像素贴图。包括：玩家坦克、3种敌方坦克、子弹、迷宫墙壁砖块（正常版和赛博版）、吃豆人（多帧序列图）、幽灵。

  - UI 替换：寻找极客风格的边框贴图，把现在的纯色底板换成带有扫描线、四角带有机械螺丝的 UI 面板。

- [我+Cursor] 工程实施：

  - 将代码中所有由 _draw 或 ColorRect 实现的逻辑，替换为 Sprite2D 和 AnimatedSprite2D。

  - 加入全局色彩映射（Color Grading），确保所有找来的素材色调统一，不会显得突兀。

📅 第二阶段：注入“果汁感” (Juice & Game Feel)（预计耗时：5-7天）

目标：让游戏从“能玩”变成“爽快”，补足物理反馈。

- [我+Cursor] 工程实施：

  - 屏幕震动 (Screen Shake)：编写一个全局单例相机。坦克开炮微震、被击中中震、吃豆人闪现和使用大招时剧烈震动。

  - 卡肉感 (Hit-stop)：优化现有的 hit_stop 逻辑，在击杀强力幽灵或受到伤害的瞬间，画面凝滞 0.05 秒，增强打击感。

  - 粒子系统 (Particles)：坦克爆炸散落的代码碎片、子弹击中墙壁的火花、吃豆人吞噬豆子时爆出的数字乱码。

  - 轨迹与残影：坦克的完美闪避拖尾、吃豆人的闪现残影。

📅 第三阶段：声音的真空填补（预计耗时：3-4天）

目标：用声音完成 50% 的氛围构建。

- [你] 寻找音效库素材：

  - 环境音 (BGM/底噪)：主菜单深邃的低频嗡嗡声、坦克关卡的复古街机电音、吃豆人关卡的压抑追逐鼓点。

  - 交互音 (SFX)：机械键盘打字声、沉闷的 UI 确认声、开炮的轰鸣、清脆的吃豆子（waka-waka的故障版）声音、系统报错警告声（滴——！）。

- [我+Cursor] 工程实施：

  - 搭建全局音频管理器（AudioManager），实现音效的随机音高变化（防止重复听产生疲劳）。

  - 代码埋点，在所有动作、UI点击、转场处精准播放对应音效。

📅 第四阶段：叙事闭环与新手引导（预计耗时：4-5天）

目标：把“好玩的游戏”变成“有灵魂的作品”，打通逻辑闭环。

- [我+Cursor] 工程实施：

  - 潜移默化的教程：在坦克第一关的地上，用融入环境的像素文字（比如写在水泥地上）教玩家“WASD 移动”、“K键冲刺”，而不是生硬的弹窗。

  - Meta 交互（核心记忆碎片）：在地图中放置 1-2 个特殊破损区块。玩家碰触时，游戏变慢，屏幕弹出小A写代码时的真实抱怨注释。

  - Demo 终点演出：当吃豆人收集达到 100% 时，地图中央生成“数据总线传送门”。玩家跳入后，直接触发经典的 Windows 蓝屏死机（BSOD）动画，随后打出字幕：“Demo 通关感谢 / 核心记忆已备份 / 敬请期待完整版”。

📅 第五阶段：打包、测试与性能优化（预计耗时：2-3天）

目标：确保游戏不崩溃，帧率稳定，达到发售标准。

- [你] 试玩与找茬：疯狂玩这个唯一的关卡，记录所有觉得手感别扭、数值不合理（比如怪太多、子弹太慢）的地方。

- [我+Cursor] 工程实施：修复你找出的所有 Bug，清理冗余代码，最终将 Godot 工程导出为可以在 Windows 上双击直接运行的 .exe 独立文件。

🧭 导演，我们该启航了

这个计划涵盖了一款专业独立游戏 Demo 所需的所有步骤。不要觉得它漫长，当你看到加上粒子和震动的那一刻，你的成就感会成倍爆发。

如果你同意这个 Roadmap，我们现在就从【第一阶段】的第一个任务开始！

你需要我去为你列出**“美术素材需求清单”（你需要去找哪些图、尺寸要求是多少），还是你想跳过找图，我们今天先用纯代码把“相机屏幕震动”和“打击感”**做进去爽一把？